АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 июля 2024 года № 200

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 311 от 17.12.2021 года «Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Мельниковского сельского поселения» на 2022-2030 годы»

В соответствии п. 3.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение от 09.11.2021 года № 268 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на  реализацию муниципальной программы на  2022-2030 годы, администрация Мельниковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 017.12.2021 года №311 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Мельниковского сельского поселения» на 2022-2030 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

  - Внести изменения и читать в новой редакции: Паспорт   муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Мельниковского сельского поселения» на 2022-2030 годы» (Приложение 1)

  - Внести изменения и читать в новой редакции: Таблица № 1 к приложению «Целевые показатели муниципальной программы»

1.4.  Внести изменения и читать в новой редакции: Таблица № 2 к приложению «План реализации муниципальной программы»

1.5.  Внести изменения и читать в новой редакции: Таблица № 4 к приложению «Расходы на реализацию муниципальной программы».

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                      В.В. Котов

Бахарев А.А. 8(81379) 91-198

РАЗОСЛАНО: дело-2, КСО-1, Официальное печатное издание www.lenoblinform.ru -1, сайт адм.    melnikovo.org.ru-1.

Приложение 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры и повышение энергоэффективности

Мельниковского сельского поселения» на 2022 – 2030 год

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2030 гг. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы | Администрации Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| Цель муниципальной программы | Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры Оказание содействия развитию инфраструктуры Мельниковского сельского поселения Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах теплоснабжения Газификация муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение содействия в разработке и реализации проектов газоснабжения муниципального образования 2. Субсидирование, юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги на компенсацию части затрат при оказании услуг, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | К 2030 году: - строительство распределительного газопровода п. Быково - актуализация проектно-сметной документации распределительного газопровода п. Мельниково -установка водогрейного котла на котельной ул. Ленинградская, 16А - субсидии юридическим лицам (производителям товаров, работ, услуг) - строительство распределительного газопровода п. Мельниково - Капитальный ремонт в части котельной по замене кровли п. Мельниково, ул. Ленинградская, д.16а |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования Программы составляет 18 994,7 тыс. руб.: 2022 год – 12 708,1 тыс. руб. 2023 год – 2 547,6 тыс. руб. 2024 год – 3 739,0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | налоговые расходы не предусмотрены |

Таблица 1

К приложению

Целевые показатели муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Мельниковского сельского поселения» на 2022 – 2030 год

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей |  |  |  | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По итогам первого года реализации 2022г | По итогам второго года реализации 2023г | По итогам третьего года реализации 2024г | 2025-2030гг |  |
| Показатель 1, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение работ по ремонту котла на котельной п. Мельниково | плановое значение | 1 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |
| Показатель 2, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Актуализация программы Энергосбережения | плановое значение | 1 | 0 | 0 |  | 1 |
| Показатель 3, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка технического плана ВОС | плановое значение | 1 | 0 | 0 |  | 1 |
|  |  | фактическое значение | 1 |  |  |  |  |
| Показатель 4, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | плановое значение | 488,2 | 123,0 | 450,0 |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |
| Показатель 5, км. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газификация п. Быково, авторский надзор, технический надзор, строительный контроль | плановое значение | 0,637 |  |  |  | 0 |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |
| Показатель 6, км. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы на ПСБ по газоснабжению п. Мельниково | плановое значение | Да/нет | Да/нет |  |  | 0 |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |
| Показатель 7, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт котельной в части замены кровли п. Мельниково, ул. Ленинградская, д.16а | плановое значение | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |
| Показатель 8, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Актуализация схемы теплоснабжения | плановое значение | 0 | 0 | 1 |  | 0 |

Таблица 2

к Приложению

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Мельниковского сельского поселения» на 2022 – 2030 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |  | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022 – 2024 год | Администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 2022 |  |  | 12 708,1 | 1 859,5 | 10 848,6 |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  | 2 547,6 | 171,5 | 2376,1 |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  | 3 739,0 | 1 000,0* | 2 739,0* |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 2022-2030 |  |  | 18 994,7 | 3 031,0 | 15 963,7 |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий | Администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 |  |  | 1 391,5 | 1 391,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022-2030 |  |  | 1 391,5 | 1 391,5 |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры" |  | 2022 |  |  | 407,3 | 407.3 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022-2030 |  |  | 407,3 | 407,3 |  |  |  |  |
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 2022 |  |  | 407,3 | 407,3 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2030 |  |  | 407,3 | 407,3 |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 |  |  | 496,0 | 196,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  | 100,0 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2030 |  |  | 596,0 | 596,0 |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 |  |  | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2030 |  |  | 360,0 | 360,0 |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | Администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 2022 |  |  | 236,0 | 236,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022-2030 |  |  | 236,0 | 236,0 |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения" | Администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 2022 |  |  | 488,2 | 488,2 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  | 123,0 | 123 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии юридическим лицам | Администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 2022 |  |  | 488,2 | 488,2 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  | 123,0 | 123,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | Администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 2022 |  |  | 11 316,6 | 468,0 | 10 848,6 |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2030 |  |  | 11 316,6 | 468,0 | 10 848,6 |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 2022 |  |  | 11 316,6 | 468,0 | 10 848,6 |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  | 2424,6 | 48,5 | 2376,1 |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | Администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 2022 |  |  | 156,4 | 156,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2030 |  |  | 156,4 | 156,4 |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | Администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 2022 |  |  | 11 160,2 | 311,6 | 10848,6 |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  | 2424,6 | 48,5 | 2376,1 |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отраслевые проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» | Администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  | 3 189,0 | 450,0 | 2 739,0 |  |  |  |
|  |  | 2022-2030 |  |  | 3 189,0 | 450,0 | 2 739,0 |  |  |  |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | Администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  | 3 189,0 | 450,0 | 2 739,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2030 |  |  | 3 189,0 | 450,0 | 2 739,0 |  |  |  |

- В случае предоставлении субсидии из ОБ 2 739,0 тыс. руб. и софинансирование МБ 450,0 тыс. руб.

### Таблица 4

### Приложению

Расходы на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Мельниковского сельского поселения» на 2022 – 2030 год

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год реализации 2022 | второй год реализации 2023 | третий год реализации 2024 | 2025-2030гг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 18 994,7 | 12 708,1 | 2 547,6 | 3 739,0 |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 15 963,7 | 10 848,6 | 2 376,1 | 2 739,0 |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 3 031,0 | 1 859,5 | 171,5 | 1 000,0 |  |  |
|  | Прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |  |  |