# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2024 года   № 207

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022 – 2030 годы за 2023 год

В соответствии п. 5.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утверждённого Постановлением администрации от 09 ноября 2021   года   №   268 (с изменениями), администрация Мельниковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить   отчет о   реализации   муниципальной    программы

«Развитие автомобильных дорог Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022 – 2030 годы за 2023 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение № 309 от 17.12.2021г. (с изменениями, внесенными постановлениями № 362 от 30.12.2022г., № 444 от 29.12.2023 года) за 2023 год, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Мельниковского сельского поселения         	                   В.В. Котов

Бахарев А.А. тел. 8 (813 79) 91 193

Разослано: дело-2, СМИ -1, сектор экономики и финансов – 1

Утвержден

постановлением администрации

Мельниковского сельского поселения

от.2024 года №

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Мельниковского сельского поселения муниципального Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022 – 2030 годы

за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022 – 2030 годы за 2023 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение № 309 от 17.12.2021г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 362 от 30.12.2022г., № 444 от 29.12.2023 года.

Цели Муниципальной программы:

- Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.

В качестве задач Программы определены:

- Повышения качества содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения на территории поселения

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Мельниковского сельского поселения.

В Программе на финансирование мероприятий в 2023 году предусмотрено

13 327,7 тыс. рублей:

- за счет бюджета муниципального образования 13 327,7 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 5 263,1 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Мельниковского сельского поселения – 5 263,1 тысяч рублей.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2023 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2023 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2030 год за 2023 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог (расчистка, подсыпка) | км | 110 | 110 | 100 |
| 2 | Капитальный и текущий ремонт автомобильных работ | км | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог имеющих приоритетный социально значимый характер(софинансирование на субсидию Дорожного комитета) | км | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Повышение безопасности дорожного движения | км | 1,2 | 1,2 | 0 |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2030 год за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие автомобильных дорог Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2030 год | план | 13 327,7 | 13 327,7 |  |  |  |
|  | факт | 5 263,1 | 5 263,1 |  |  |  |
|  | % | 39,5 | 39,5 |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | план | 10 601,1 | 10 601,1 |  |  |  |
|  | факт | 2 776,5 | 2 776,5 |  |  |  |
|  | % | 26,2 | 26,2 |  |  |  |
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | план | 2 680,5 | 2 680,5 |  |  |  |
|  | факт | 2 665,5 | 2 665,5 |  |  |  |
|  | % | 99,4 | 99,4 |  |  |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | план | 7 920,6 | 7 920,6 |  |  |  |
|  | факт | 111,0 | 111,0 |  |  |  |
|  | % | 1,4 | 1,4 |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Безопасность дорожного движения" | план | 2 726,6 | 2 726,6 |  |  |  |
|  | факт | 2 486,6 | 2 486,6 |  |  |  |
|  | % | 91,2 | 91,2 |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | план | 2 726,6 | 2 726,6 |  |  |  |
|  | факт | 2 486,6 | 2 486,6 |  |  |  |
|  | % | 91,2 | 91,2 |  |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год:

1.Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

1.1. Содержание автомобильных дорог (расчистка, подсыпка), км

Пфit      110

Рit = ------= ----- =1

Ппit      110

  - Повышение безопасности дорожного движения

Пфit      1,2

Рit = ------= ----- =1

Ппit      1,2

2. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

2

Ht = ------------- x 100=25

4

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht                 25

Эt = ---- x 100= -------x 100 =63,3

St                  39,5

5 263,1

St= ---------- =39,5%

13 327,7

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

63,3% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной реализация Программы– финансирование МК перенесено с оплатой на следующий финансовый год.

Ответственный исполнитель программы: Бахарев А.А.тел. (8-813-79) 91-193, melnikovo@bk.ru