# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2024 года   № 208

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2030 годы за 2023 год

В соответствии п. 5.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утверждённого Постановлением администрации от 09 ноября 2021   года   №   268 (с изменениями), администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить   отчет о   реализации   муниципальной    программы

«Благоустройство территории Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2030 годы за 2023 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение № 310 от 17.12.2021г. (с изменениями, внесенными постановлениями № 363 от 30.12.2022г, № 442 от 29.12.2023г.) за 2023 год, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Мельниковское сельское поселение          	                   В.В. Котов

Бахарев А.А. тел. 8 (813 79) 91 193

Разослано: дело-2, СМИ -1, сектор экономики и финансов – 1

Утвержден

постановлением администрации

Мельниковского сельского поселения

от.2024 года №

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2030 годы

за 2023 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2030 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение № 310 от 17.12.2021г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 363 от 30.12.2022г., № 442 от 29.12.2023г.).

Цели Муниципальной программы:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства территории Мельниковского сельского поселения

В качестве задач Программы определены:

- Обеспечение населенных пунктов качественным уличным освещением

- Проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории поселения

- Организация и содержание мест захоронения

- Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории

муниципального образования

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области

- бюджет Мельниковского сельского поселения.

В Программе на финансирование мероприятий в 2023 году предусмотрено

2 754,0 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области   217,4 тысяч рублей

- за счет бюджета Мельниковского сельского поселения 2 536,6 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 2 754,0 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 217,4 тысяч рублей

- за счет средств бюджета Мельниковского сельского поселения – 2 536,6 тысяч рублей.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2023 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2023 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Благоустройство территории Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области»

на 2022-2030 годы

за 2023 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предоставление э/энергии, обеспечение обслуживания уличного освещения, увеличение протяженности линий уличного освещения. | км | 19,5 | 19,5 | 100 |
| 2 | Проведение ежегодного трехразового окашивания территории | га | 6 | 6 | 100 |
| 3 | Химическая обработка территорий, занятых борщевиком Сосновского | га | 15 | 15 | 100 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству | Кол-во | 10 | 10 | 100 |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2030 годы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Благоустройство и развитие территории Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2030 годы | план | 2 754,0 | 2 536,6 | 217,4 |  |  |
|  | факт | 2 754,0 | 2 536,6 | 217,4 |  |  |
|  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | план | 2 471,0 | 2 471,0 |  |  |  |
|  | факт | 2 471,0 | 2 471,0 |  |  |  |
|  | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Уличное освещение | план | 1 540,0 | 1 540,0 |  |  |  |
|  | факт | 1 540,0 | 1 540,0 |  |  |  |
|  | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Благоустройство и озеленение | план | 280,0 | 280,0 |  |  |  |
|  | факт | 280,0 | 280,0 |  |  |  |
|  | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству | план | 589,0 | 589,0 |  |  |  |
|  | факт | 589,0 | 589,0 |  |  |  |
|  | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Организация и содержание мест захоронения | план | 62,0 | 62,0 |  |  |  |
|  | факт | 62,0 | 62,0 |  |  |  |
|  | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | план | 283,0 | 65,6 | 217,4 |  |  |
|  | факт | 283,0 | 65,6 | 217,4 |  |  |
|  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | план | 30,2 | 30,2 |  |  |  |
|  | факт | 30,2 | 30,2 |  |  |  |
|  | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | план | 252,8 | 35,4 | 217,4 |  |  |
|  | факт | 252,8 | 35,4 | 217,4 |  |  |
|  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год:

1.Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

1.1. Предоставление э/энергии, обеспечение обслуживания уличного освещения, увеличение протяженности линий уличного освещения, км

Пфit      19,5

Рit = ------= ----- =1

Ппit      19,5

1.2. Проведение ежегодного трехразового окашивания территории, га

Пфit     6

Рit = ------= ----- =1

Ппit     6

Химическая обработка территорий, занятых борщевиком Сосновского, га

Пфit     15

Рit = ------= ----- = 1

Ппit       15

Прочие мероприятия по благоустройству, кол-во

Пфit     10

Рit = ------= -------- = 1

Ппit       10

- Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

1+1+1+1+1

Ht = ---------------------------------------- x 100=100

4

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht                 100

Эt = ---- x 100= -------x 100 =100

St                  100

2 754, 0

St= ---------- =100

2 754,0

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

100% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

Ответственный исполнитель программы:

Бахарев А.А.

тел. (8-813-79) 91-193, melnikovo@bk.ru